PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN

Sistema de Gestión de Archivos Estilo File Commander

Centro de Comando Ministerial - MTTSIA

RESUMEN EJECUTIVO

Su Solicitud: Integrar funcionalidades similares a File Commander (gestión de archivos en la nube) en la Plataforma IA Ministerial.

Nuestra Solución: Sistema completo de gestión documental con integración de OneDrive y Google Drive, más capacidades avanzadas de IA.

Plazo de Entrega: 7 semanas (~1.75 meses)

Presupuesto de Desarrollo: $8,200 USD (pagos semanales por hito)

Costos Operativos: $120 USD/mes (después del lanzamiento)

PRESUPUESTO DETALLADO

1. Inversión de Desarrollo ($8,200 USD - REVISADO)

⚠️ PRESUPUESTO ACTUALIZADO: El análisis reveló que faltan componentes de UI (Login + File Commander). Presupuesto ajustado de $7,000 a $8,200.

Pagos semanales después de cada demo y aprobación:

| Semana | Entregable | Pago |
| --- | --- | --- |
| Semana 1 | Backend + Base de Datos + Login/Register UI ⭐ | $1,400 |
| Semana 2 | APIs de Documentos + Notificaciones | $1,200 |
| Semana 3 | Almacenamiento AWS + OAuth | $1,200 |
| Semana 4 | Navegador de Archivos Backend + UI Completa (14+ componentes) ⭐⭐⭐ | $1,600 |
| Semana 5 | Inteligencia Artificial (IA + OCR) | $1,200 |
| Semana 6 | Firma Electrónica + Archivo + Documentación | $1,200 |
| Semana 7 | Testing Completo + Documentación + Producción ⭐ | $400 |
| TOTAL | Sistema Completo con UI Completa | $8,200 |

⭐ = Componentes de frontend adicionales incluidos (Login/Register + File Commander UI completa)

2. Costos Operativos Mensuales ($120 USD/mes)

Estos costos son DESPUÉS del lanzamiento (separados de los $8,200):

| Servicio | Propósito | Costo/Mes |
| --- | --- | --- |
| AWS EC2 | Servidor web | $30 |
| AWS RDS | Base de datos PostgreSQL | $12 |
| AWS S3 | Almacenamiento archivos (100GB) | $3 |
| Claude API | Inteligencia Artificial | $30-40 |
| AWS Textract | OCR (1,000 páginas/mes) | $3 |
| SendGrid | Envío emails (100,000/mes) | $20 |
| OneDrive API | Conexión OneDrive | $0 GRATIS |
| Google Drive API | Conexión Google Drive | $0 GRATIS |
| Dominio + SSL | Sitio web seguro | $1 |
| TOTAL |  | ~$120/mes |

DETALLE DE COSTOS DE APIs

1. Claude API (Inteligencia Artificial)

| Concepto | Valor |
| --- | --- |
| Proveedor | Anthropic (Claude 3.5 Sonnet) |
| Precio Entrada | $3.00 por 1M tokens (~750K palabras) |
| Precio Salida | $15.00 por 1M tokens |
| Uso Estimado | 50 documentos resumidos por día |
| Costo por Documento | ~$0.013 (muy económico) |
| COSTO MENSUAL | $30-40/mes |

2. AWS Textract (OCR - Reconocimiento de Texto)

| Concepto | Valor |
| --- | --- |
| Proveedor | Amazon Web Services |
| Detección de Texto | $0.0015 por página |
| Tablas + Formularios | $0.015 por página |
| Uso Estimado | 1,000 páginas por mes |
| COSTO MENSUAL | $3/mes (solo texto típico) |

3. APIs de Almacenamiento en la Nube

| Servicio | Costo |
| --- | --- |
| Microsoft OneDrive API | GRATIS (sin límite de uso) |
| Google Drive API | GRATIS (1 mil millones requests/día) |
| COSTO TOTAL | $0/mes |

COMPARACIÓN DE COSTOS

Nuestra Solución vs Apps Separadas

| Opción | Costo Mensual |
| --- | --- |
| OneDrive Business (20 usuarios) | $100/mes |
| + DocuSign (firma electrónica) | $25/mes |
| + Servicio de IA | $40/mes |
| + Sistema Documental | $200+/mes |
| TOTAL Apps Separadas | $365+/mes |
| Nuestra Solución Integrada | $120/mes |
| AHORRO MENSUAL | $245/mes |
| AHORRO ANUAL | $2,940/año |

¡Ahorre $2,940 USD al año!

CRONOGRAMA DE ENTREGA

Entregables Semana por Semana

SEMANA 1: Fundación (Pago: $1,200)

- ✓ Servidor backend NestJS funcionando

- ✓ Base de datos PostgreSQL con 15+ tablas

- ✓ Sistema de login y autenticación JWT

- ✓ Frontend conectado a backend real

Demo: Registrarse, iniciar sesión, ver perfil

SEMANA 2: Documentos (Pago: $1,200)

- ✓ API completa de documentos (15+ endpoints)

- ✓ Bandeja entrada/salida con datos reales

- ✓ Sistema de notificaciones por email

- ✓ Auditoría y numeración correlativa

Demo: Crear documento, asignar, recibir email

SEMANA 3: Almacenamiento (Pago: $1,200)

- ✓ Subir/descargar archivos AWS S3

- ✓ Generar miniaturas automáticas

- ✓ Conexión OneDrive (OAuth)

- ✓ Conexión Google Drive (OAuth)

Demo: Subir PDF, conectar OneDrive

SEMANA 4: FILE COMMANDER ⭐ (Pago: $1,200)

🎯 FUNCIONALIDAD PRINCIPAL SOLICITADA

- ✓ Navegar archivos OneDrive

- ✓ Navegar archivos Google Drive

- ✓ Buscar archivos en la nube

- ✓ Importar archivos al sistema

- ✓ Interfaz estilo File Commander

Demo: Abrir OneDrive, ver archivos, importar

SEMANA 5: Inteligencia Artificial (Pago: $1,200)

- ✓ Resúmenes automáticos (Claude)

- ✓ Generación de borradores

- ✓ OCR con AWS Textract

- ✓ Traducción español ↔ inglés/francés

Demo: Subir PDF, resumen en 10 segundos

SEMANA 6: Firma y Producción (Pago: $1,000)

- ✓ Sistema firma electrónica

- ✓ Archivo institucional completo

- ✓ Desplegado en AWS con SSL

- ✓ Manuales en español (PDF)

- ✓ Capacitación equipo (2 horas)

Demo Final: Flujo completo: subir → revisar → firmar

RESUMEN FINAL

| Concepto | Valor |
| --- | --- |
| Inversión de Desarrollo | $7,000 USD (6 pagos semanales) |
| Costo Operativo Mensual | $120 USD/mes |
| Duración del Proyecto | 6 semanas (1.5 meses) |
| Demos de Progreso | 6 demos (1 por semana) |
| Soporte Post-Lanzamiento | 30 días incluido |
| Usuarios Soportados | 50-100 concurrentes |
| Ahorro Anual | $2,940 USD/año |

APROBACIÓN DEL CLIENTE

Para proceder con el proyecto:

☐  Funcionalidades descritas aprobadas

☐  Presupuesto $7,000 USD aprobado

☐  Costos operativos $120 USD/mes aprobados

☐  Cronograma de 6 semanas aceptado

Firma: _______________________________________

Nombre: _______________________________________

Cargo: _______________________________________

Institución: Ministerio de Transportes, Telecomunicaciones y Sistemas de IA

Fecha: _______________________________________

Email: _______________________________________

Teléfono: _______________________________________

¡Estamos listos para transformar su gestión documental! 🚀

Versión 2.0 | 14 de Enero de 2026